Phần 1 - Đề xuất 2 giải pháp

Giải pháp 1: Mô hình tuần tự (Waterfall)

Cách tiếp cận đóng băng yêu cầu ngay từ đầu; công việc được thực hiện chảy xuôi qua các giai đoạn (phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử) và rất hạn chế quay lại sửa đổi.

Giải pháp 2: Mô hình lặp (Scrum)

Cách tiếp nhận yêu cầu liên tục; công việc được chia nhỏ, ưu tiên và thực hiện trong các phân đoạn ngắn (Sprint) nhằm chuyển giao phần mềm sớm và điều chỉnh liên tục theo phản hồi.

Phần 2 - So sánh

| Tiêu chí | Giải pháp 1 (Waterfall) | Giải pháp 2 (Scrum) |
| --- | --- | --- |
| Khả năng thích nghi khi yêu cầu thay đổi | Nhược điểm (–): Khó thay đổi vì toàn bộ đặc tả đã bị "đóng băng" từ đầu, chi phí đập đi làm lại rất cao. | Ưu điểm (+): Rất linh hoạt, dễ dàng cập nhật và sắp xếp lại độ ưu tiên của yêu cầu (Backlog) sau mỗi Sprint. |
| Thời điểm khách thấy sản phẩm / phát hiện sai lệch | Nhược điểm (–): Khách hàng chỉ thấy sản phẩm hoàn chỉnh ở cuối dự án, dẫn đến rủi ro sai lệch lớn. | Ưu điểm (+): Khách hàng được trải nghiệm phần mềm chạy được sau mỗi Sprint (1-4 tuần), giúp phát hiện sai số sớm. |
| Mức phù hợp khi yêu cầu rõ ràng, ổn định | Ưu điểm (+): Rất tối ưu để lập kế hoạch nguồn lực chính xác và đảm bảo chất lượng, tính tuân thủ cao từ đầu đến cuối. | Nhược điểm (–): Gây lãng phí tài nguyên và thời gian họp hành (các sự kiện Sprint) không cần thiết khi mọi thứ đã quá rõ ràng. |

Phần 3 - Lựa chọn & phản biện

Đội Tính năng phù hợp với Scrum vì yêu cầu thị trường biến động liên tục, cần linh hoạt ra mắt tính năng mới để cạnh tranh. Đội Đối soát phù hợp với Waterfall vì nghiệp vụ hóa đơn cần tuân thủ pháp lý rõ ràng, đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối để tránh bị phạt. Nếu luật thuế thay đổi gấp, cách làm Waterfall sẽ đối mặt với rủi ro đập đi làm lại tốn kém chi phí; để ứng phó, đội cần thiết lập quy trình quản lý thay đổi (Change Request) tinh gọn để phê duyệt lại thiết kế ngay khi có dự thảo luật mới. Lập luận "chọn Scrum vì hiện đại hơn" của trưởng phòng là sai bản chất vì không bám vào bài toán thực tế. Phương pháp quản lý dự án không có cũ hay mới, chỉ có phương pháp phù hợp với đặc điểm yêu cầu dự án là ổn định hay biến động mà thôi.